实训反思日志

姓名：刘佩伦 班级：信管1402 学号：1408020202

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 确定使用web来进行开发，安装vs2012，与sqlsever并进行调试，  并大体规划工作进度。 |
| 2017-6-20 | 对网页结构搭建进行设计，通过aruxe初步描绘网页版型，确定需要几个功能页面，与页面之间的关联关系。 |
| 2017-6-21 | 用vs编写登陆界面，学生界面与老师界面，查看排名界面，在网页实现老师界面对学生界面的控制。 |
| 2017-6-22 | 根据前期的系统分析报告开始创建数据库，在登陆页面进行与数据库的链接验证，美化各页面背景。 |
| 2017-6-23 | 实现学生页面与教师页面打分传输进数据库，教师页面控制当前打分组。开始进行分数算法的编写与结果的输出。 |
| 2017-6-26 | 修正了会重复上传分数的问题，实现按照规则分数的计算。 |
| 2017-6-27 | 在查看排名页面实现分数及排名的显示，并且解决刷新之后会无法显示的问题。 |
| 2017-6-28 | 在老师的建议之下加入了管理员界面，实现对用户的增加删除修改功能，并管理整个打分的开始。 |
| 2017-6-29上午 | 完善计算方式，修正了人数不足三人会出现无法计算的bug，调试排名界面的显示。 |
| 2017-6-30 | 进行网页上传的准备，并对网页布局，边框，按钮，图片，表格进行局部修改。 |
| 2017-7-1 | 租用服务器，（在本地电脑无法上传)并在服务器上安装数据库，传输相关文件。并第一次尝试了发布。 |
| 2017-7-2上午 | 修正了上传至服务器后无法正常实现页面的跳转登陆的bug，解决数据计算结果无法成功计算的问题。 |
| 2017-7-11 | 在多个客户端进行登陆同时打分进行测试，在各个可能出现问题的地方进行了错误提示的加入。并将评分规则加入显示。 |
| 2017-7-12 | 完成所有调试于界面优化，确认系统的稳定与可用性。基本完成所有预期工作。 |
| 反思 | 由于基础专业知识不扎实导致很多时间在处理一些基本问题。原先的分析设计不完善使得在制作时进行了部分修改。总的来说，本次实训不仅仅加强了对专业知识的学习，同时收获了一份努力的成果。 |