实训反思日志

姓名：朱翊嘉 班级：信管1402 学号：1408020203

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 确定使用web来进行开发，安装vs2012，与sqlsever并进行调试，  并大体规划工作进度。 |
| 2017-6-20 | 对网页结构搭建进行设计，通过aruxe初步描绘网页版型，确定需要几个功能页面，与页面之间的关联关系。 |
| 2017-6-21 | 用vs编写登陆界面，学生界面与老师界面，查看排名界面，在网页实现老师界面对学生界面的控制。 |
| 2017-6-22 | 根据前期的系统分析报告开始创建数据库，在登陆页面进行与数据库的链接验证，美化各页面背景。 |
| 2017-6-23 | 实现学生页面与教师页面打分传输进数据库，教师页面控制当前打分组。开始进行分数算法的编写与结果的输出。 |
| 2017-6-26 | 修正了会重复上传分数的问题，实现按照规则分数的计算。 |
| 2017-6-27 | 在查看排名页面实现分数及排名的显示，并且解决刷新之后会无法显示的问题。 |
| 2017-6-28 | 在老师的建议之下加入了管理员界面，实现对用户的增加删除修改功能，并管理整个打分的开始。 |
| 2017-6-29上午 | 完善计算方式，修正了人数不足三人会出现无法计算的bug，调试排名界面的显示。 |
| 2017-6-30 | 进行网页上传的准备，并对网页布局，边框，按钮，图片，表格进行局部修改。 |
| 2017-7-1 | 租用服务器，（在本地电脑无法上传)并在服务器上安装数据库，传输相关文件。并第一次尝试了发布。 |
| 2017-7-2上午 | 修正了上传至服务器后无法正常实现页面的跳转登陆的bug，解决数据计算结果无法成功计算的问题。 |
| 2017-7-11 | 在多个客户端进行登陆同时打分进行测试，在各个可能出现问题的地方进行了错误提示的加入。并将评分规则加入显示。 |
| 2017-7-12 | 完成所有调试于界面优化，确认系统的稳定与可用性。基本完成所有预期工作。 |
| 反思 | 通过实训我觉得首先项目前期的规划特别重要这样就不至于中期还要加入新的页面会打乱进度。工作的时候团队成员的沟通也特别重要，很多时候自己发现的一个问题和队友说一下可能他从另一个思路一想马上就能解决，可以有效地提高工作效率。Csdn这个论坛对我们的帮助也很大，很多遇到的技术问题可以在上面找到前人的经验。并且系统的测试感觉才是工作的正式开始因为在测试的时候会遇到许多编写代码是不会考虑到的问题，修改工作更是重中之重。 |